**节能减排项目功能调整**

按照重要性排序：

**第一、**首先完成高等院校部分的分类调整（能够按照下面的层级编辑、添加、删除分类）

分类如下；

第一类普通高等学校

一、中央部委所属

1、教育部

2、其他部委

二、市属高校

（一）市属公办高校

1、地方教育部门

2、地方非教育部门

（二）民办普通高校

第二类成人高等学校

一、中央部委属

二、市属

第三类民办的其他高等教育机构

**第二、**能够添加高等院校（包含学校信息：学校标识码 学校或单位名称 办学类型 管理部门 联系人信息等）

**第三、**能够根据填报的数据、计算出单价，以评审填报是否合理

**第四、**能够按照填报时间段，查看已经填报的学校和未填报的学校

**第五、**在页面上添加分校地址（已经做完）

**第六、**中小学的学校信息进行同步，同步为最新的学校信息（另外具备学校编辑功能，如添加、删除学校）

**第七、**学校的联系人信息完善（已完成）

**第八、**为高等学校的学校学生、教师、面积等数据增加字段，具体如下；

此部门的表格不必在学校的能耗表格中体现，可以单独建表，能够关联显示出来即可

1. 普通高等学校

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通本专科学生 | | | 在学研究生 | | | 教职工数 | 专任教师 | | | 产权占地面积（平方米） | 学校产权校舍建筑面积（平方米） |
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 合计 | 硕士生 | 博士生 | 计 | 正高级 | 副高级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 成人高等学校

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人本专科学生 | | | 教职工数 | 专任教师 | | | | | | 产权占地面积（平方米） | 学校产权校舍建筑面积（平方米） |
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 民办的其他高等教育机构

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自考助学班 | | 进修及培训 | | 教职工数 | 专任教师 | | | | | | 产权占地面积（平方米） | 学校产权校舍建筑面积（平方米） |
| 结业生数 | 注册学生数 | 结业生数 | 注册学生数 | 计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 未定职级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第九、**[设置达标标准](http://211.153.67.15/index.php/Main/setStandard.html) 的栏目中的各个项目调整为 单价。

系统能够自动根据 单价 提示填报的准确率，并能在用户填报的当时进行提醒；

另外系统能将填报后单价差别较大的 单位列表出来，供管理员、审核员参考

**第十、评审功能**

设计审核员账号，能够看到全部数据，但是不能修改数据，针对每个学校填写的数据进行审核，没问题的单位、可以打上审核通过标签，数据填报不合格的单位，打上不合格标签；可以不用上报数据的学校、打上“不必上报”的标签。

管理员、审核员可以分类查看各类标签中的学校。

我能想到的就是这些，你可以按照排序进行开发。

1. 今天得弄好，你帮忙把分类弄好

第二、第三、第四、第五项，下周2弄好（19号晚上）

第六、第七、第八项，下周六完成（23号晚上）

第九、第十项，本月底前完成

我下周2、3先去跟用户解释一下、先处理高校的数据，时间已经不能再拖后了，万望上心！